# 📘 AstraX-512B — ROADMAP OFICIAL (2026–2027)

### Modelo Fundacional Multimodal MoE — 512B parámetros totales — 16B–24B activos

# 🧭 1. Objetivo General del Proyecto

AstraX-512B es un modelo fundacional multimodal basado en arquitectura Mixture of Experts (MoE) con:

- 64 expertos de 8B parámetros,

- 512B parámetros totales,

- 16B–24B activos por token,

- integración multimodal completa (texto + visión + audio + vídeo),

- routing híbrido avanzado,

- paralelismo HPC (expert + tensor + pipeline).

El objetivo del roadmap es definir todas las fases del proyecto, desde la documentación inicial hasta la publicación del modelo en Hugging Face.

# 🧩 2. Fases del Proyecto

## Fase 1 — Documentación Base (COMPLETADA)

✔ Whitepaper Técnico Extendido ✔ Model Card oficial ✔ README profesional ✔ Arquitectura MoE completa ✔ Diseño multimodal ✔ Especificaciones matemáticas ✔ Routing y gating avanzado ✔ Comparaciones con modelos reales

Estado: Finalizado

## Fase 2 — Infraestructura del Repositorio (EN PROCESO)

🔵 Crear repositorio en GitHub 🔵 Subir README 🔵 Subir Whitepaper 🔵 Subir Model Card 🔵 Crear ROADMAP.md 🔵 Crear Issues iniciales 🔵 Crear etiquetas del proyecto

Estado: En curso

## Fase 3 — Implementación del Modelo (PLANIFICADO)

### 3.1 Arquitectura base

- Implementación del MoE (64×8B)

- Implementación del gating de secuencia

- Implementación del gating de token

- Implementación del refinamiento local

- Implementación del balance de carga

- Implementación del penalizador de repetición

### 3.2 Multimodal

- Integración del encoder de visión (ViT-G / ViT-H)

- Integración del encoder de audio (Whisper-Large)

- Integración del encoder de vídeo (3D temporal)

- Proyección cruzada a 6.144

- Fusión multimodal

- Routing multimodal

### 3.3 Paralelismo HPC

- Expert parallel

- Tensor parallel

- Pipeline parallel

- Sharding de expertos

- ZeRO-3

Estado: Pendiente

## Fase 4 — Entrenamiento Inicial (PLANIFICADO)

### 4.1 Pre-entrenamiento

- Dataset de texto (10–20T tokens)

- Dataset de código (5T tokens)

- Dataset de razonamiento (5T tokens)

- Dataset de visión (5T tokens)

- Dataset de audio (5T tokens)

- Dataset de vídeo (5T tokens)

### 4.2 Optimización

- AdamW

- LR warmup

- decay coseno

- regularización MoE

- entrenamiento por etapas

- distillation opcional

### 4.3 Validación

- pruebas de razonamiento

- pruebas de multimodal

- pruebas de estabilidad del gating

- pruebas de balance de expertos

Estado: Pendiente

## Fase 5 — Versiones del Modelo (PLANIFICADO)

### AstraX-512B-Lite

- 64 expertos de 2B

- 128B totales

- 4–6B activos

- versión de prueba

### AstraX-512B-Base

- 64 expertos de 8B

- 512B totales

- 16–24B activos

- versión principal

### AstraX-512B-Frontier

- 128 expertos de 8B

- 1T total

- 16–24B activos

- versión de investigación avanzada

Estado: Pendiente

## Fase 6 — Publicación del Proyecto (PLANIFICADO)

### 6.1 Hugging Face

- Crear página del modelo

- Subir documentación resumida

- Subir Model Card

- Enlazar GitHub → Hugging Face

- Añadir ejemplos de uso

- Añadir demo multimodal (si aplica)

### 6.2 Comunidad

- Crear Issues para colaboración

- Crear discusiones

- Añadir contribuciones externas

- Añadir guías de uso

- Añadir tutoriales

Estado: Pendiente

## Fase 7 — Mantenimiento y Evolución (PLANIFICADO)

- Actualización del whitepaper

- Nuevas versiones del modelo

- Mejoras del gating

- Mejoras del routing

- Optimización del paralelismo

- Nuevos encoders multimodales

- Integración con frameworks externos

- Publicación de benchmarks

- Publicación de datasets derivados

Estado: Pendiente

# 🚀 3. Hitos Principales (Milestones)

| Hito | Estado | Fecha estimada |
| --- | --- | --- |
| Whitepaper técnico | ✔ Completado | 2026 |
| Model Card | ✔ Completado | 2026 |
| README | ✔ Completado | 2026 |
| Roadmap | 🔵 En curso | 2026 |
| Repositorio GitHub | 🔵 En curso | 2026 |
| Implementación MoE | ⏳ Pendiente | 2027 |
| Integración multimodal | ⏳ Pendiente | 2027 |
| Entrenamiento Lite | ⏳ Pendiente | 2027 |
| Publicación Hugging Face | ⏳ Pendiente | 2027 |
| Versión Frontier | ⏳ Pendiente | 2027–2028 |

# 🏁 4. Conclusión

Este roadmap define el camino completo del proyecto AstraX-512B, desde la documentación inicial hasta la publicación del modelo multimodal MoE en Hugging Face.

El proyecto está diseñado para ser:

- escalable,

- modular,

- profesional,

- abierto a colaboradores,

- y técnicamente sólido.